ECOLEADBOT MVP SCOPE FREEZE v1.3 FINAL + TECHNICAL SPECIFICATION

Статус документа

УТВЕРЖДЕНО.

Документ является:

- Scope Freeze проекта EcoLeadBot;

- Change Log версии 1.3;

- Техническим заданием для реализации RAG Assistant Extension;

- Основанием для разработки в Codex;

- Основанием для подготовки выпускного проекта курса.

Настоящий документ дополняет ранее утвержденные документы EcoLeadBot и не отменяет их действие.

0. Паспорт проекта

Название проекта

EcoLeadBot MVP Scope Freeze v1.3 FINAL + Technical Specification

Тип изменения

Расширение существующего MVP.

Основание

Развитие EcoLeadBot посредством внедрения RAG Assistant без изменения утвержденной архитектуры проекта.

Назначение

Предоставление пользователям возможности получать ответы на типовые вопросы по экологическому законодательству РФ непосредственно внутри EcoLeadBot.

Связь с предыдущими версиями

v1.0 — EcoLeadBot MVP.

v1.1–v1.2 — утвержденные изменения проекта.

v1.3 — внедрение RAG Assistant Extension.

1. Проблема и контекст

Часть пользователей приходит на сайт с конкретным вопросом по экологии и не готова сразу проходить квалификацию или оставлять заявку.

Пользователям требуется быстро получить ответ на вопросы, связанные с:

- НВОС;

- отходами;

- ПЭК;

- экологической отчетностью;

- выбросами;

- обязанностями природопользователя.

Отсутствие быстрого ответа приводит к потере части трафика и увеличивает нагрузку на специалистов компании.

2. Цель проекта

Добавить в EcoLeadBot возможность получения ответов на типовые вопросы по экологическому законодательству РФ без изменения существующей архитектуры проекта.

3. Главная бизнес-цель

Не изменяется.

Главная цель EcoLeadBot:

Рост количества клиентов на Экологическом сопровождении.

4. Главный KPI

Не изменяется.

Основной KPI:

Рост CR Visitor → Lead.

5. Целевая аудитория

Основные пользователи:

- собственники бизнеса;

- генеральные директора;

- бухгалтеры;

- специалисты по охране труда;

- инженеры;

- начинающие экологи;

- действующие экологи предприятий.

Особенности аудитории:

- не владеют экологической терминологией;

- хотят быстро получить ответ;

- не готовы самостоятельно изучать законодательство;

- предпочитают простой язык и короткие сценарии.

6. User Stories

Как бухгалтер предприятия, я хочу узнать, какие экологические отчеты необходимо сдавать, чтобы избежать штрафов.

Как руководитель предприятия, я хочу понять, требуется ли постановка на учет НВОС, чтобы соблюдать законодательство.

Как специалист предприятия, я хочу быстро получить информацию по экологическим обязанностям организации.

Как посетитель сайта, я хочу получить консультацию специалиста, если AI не смог ответить на мой вопрос.

7. Что НЕ меняется

Сохраняются без изменений:

- существующая архитектура EcoLeadBot;

- квалификационные сценарии;

- определение сложности кейса;

- определение потенциала ЭС;

- маршрутизация лидов;

- передача лидов через администратора;

- существующий Contact Screen;

- mobile-first UX;

- принципы простого языка и минимального ввода.

8. Что добавляется

Новый сценарий:

«Задать вопрос по экологии»

Сценарий использует RAG-базу знаний и является вспомогательным элементом EcoLeadBot.

9. Использование существующих экранов

Новые UX-сущности не создаются.

Используются существующие экраны EcoLeadBot.

Стартовый Popup

Добавляется новый вариант входа:

- Начать проверку;

- Нужен конкретный документ;

- Задать вопрос по экологии.

Floating Widget

Используется существующий виджет.

Экран общения

Используется существующий контейнер EcoLeadBot.

Отдельный чат не создается.

Contact Screen

Используется существующий Contact Screen.

Новые формы не создаются.

10. Пользовательский сценарий

Пользователь

↓

Задать вопрос по экологии

↓

Вопрос

↓

RAG-поиск

↓

Ответ + источник

↓

Это помогло ответить на ваш вопрос?

Если НЕТ:

↓

Существующий Contact Screen

↓

n8n

↓

Bitrix24

↓

Администратор

Если ДА:

↓

Кто занимается экологией?

- эколог;

- бухгалтер;

- руководитель;

- никто.

↓

При выявлении сигнала ЭС:

↓

Узнать подробнее

↓

Существующий Contact Screen

↓

n8n

↓

Bitrix24

↓

Администратор

11. Функциональные требования (MoSCoW)

Must Have

- RAG-поиск;

- ответы только по базе знаний;

- указание источников;

- использование существующих экранов;

- использование существующего Contact Screen;

- существующая маршрутизация лидов;

- передача лидов через администратора.

Should Have

- выявление сигналов ЭС;

- аналитика RAG;

- маркировка лидов как RAG.

Could Have

- оценка полезности ответа;

- рекомендации материалов сайта.

Won’t Have

- Telegram-бот;

- загрузка файлов;

- AI-анализ документов;

- AI-проверка документов;

- генерация отчетности;

- личный кабинет.

12. Нефункциональные требования

Время ответа:

≤ 30 секунд.

Поддерживаемые устройства:

desktop и mobile.

Доступность:

≥ 95%.

Точность:

≥ 80% корректных ответов.

Источники:

≥ 90% ответов содержат ссылку на источник.

13. База знаний

Используются:

Нормативная база РФ

45 документов.

База знаний ЭУ

- FAQ;

- описание услуг;

- кейсы;

- типовые вопросы.

Информация о компании

- контакты;

- порядок работы;

- перечень услуг.

14. Ограничения проекта

Бюджет:

до 100 000 рублей.

Срок:

1–2 недели.

Используемые данные:

- нормативные документы;

- база знаний ЭУ.

Документы пользователей не используются.

15. Технический стек. Предварительно – точно будет уточнено в следующем документе про технический стек.

Frontend:

- HTML;

- CSS;

- JavaScript.

Интеграции:

- n8n;

- Bitrix24.

AI:

- OpenAI API;

- GPT-4.1 mini;

- text-embedding-3-small;

- OpenAI Vector Store.

Разработка:

- Codex.

Размещение:

- GitHub Pages.

16. Риски и fallback

OpenAI недоступен.

↓

RAG временно отключается.

↓

Остальные сценарии EcoLeadBot продолжают работу.

Ответ не найден.

↓

Переход в существующий сценарий консультации.

Изменение законодательства.

↓

Обновление базы знаний не реже 1 раза в квартал.

Рост стоимости API.

↓

Допускается замена модели без изменения архитектуры.

17. Метрики успеха

Сохраняются:

- CR Visitor → Lead;

- продажи ЭС.

Добавляются:

- количество RAG-вопросов;

- доля успешных ответов;

- количество переходов в консультацию;

- количество лидов из RAG;

- конверсия RAG → ЭС.

18. Критерии приемки

Проект считается завершенным, если:

- реализован сценарий RAG;

- используются существующие экраны;

- не созданы новые UX-сущности;

- работает поиск по базе знаний;

- ответы содержат источник;

- время ответа ≤ 30 секунд;

- работают переходы в Contact Screen;

- лиды передаются через администратора;

- успешно пройдены тестовые сценарии.

19. Режим Freeze

Без отдельного согласования запрещается:

- создавать новые экраны;

- создавать новые формы;

- менять Contact Screen;

- менять маршрутизацию лидов;

- обходить администратора;

- реализовывать загрузку файлов;

- выполнять AI-анализ документов;

- генерировать экологическую отчетность;

- внедрять личный кабинет.

Зафиксированное решение

RAG Assistant является вспомогательным сценарием внутри EcoLeadBot и не рассматривается как отдельный продукт.

Его задача — помочь пользователю получить быстрый ответ, укрепить доверие к компании и при необходимости перевести пользователя в уже существующую воронку консультации и продажи Экологического сопровождения.