# EcoLeadBot

# Этап 5 — MVP Implementation Roadmap FINAL

Статус: FINAL

Исполнитель: Олег

Цель:

Собрать рабочий MVP EcoLeadBot самостоятельно за 3–5 дней без подрядчиков.

# Главная цель MVP

Собрать работающую цепочку:

SEO ↓ EcoLeadBot ↓ Webhook ↓ n8n ↓ Scoring ↓ AI Summary ↓ Bitrix Lead ↓ Существующая задача админу ↓ Квалификация ↓ МЗС ↓ Продажа услуги / консультации ↓ Экологическое сопровождение

# Что НЕ делаем

Не добавляем:

- Telegram-бот

- загрузку файлов

- AI-анализ документов

- личный кабинет

- платежи

- календарь записи

- автоматическое распределение лидов

- сложную аналитику

- отдельную задачу админу из n8n

# Архитектура MVP

Frontend Widget ↓ Webhook ↓ Validate ↓ Normalize ↓ Scoring ↓ Routing ↓ AI Summary ↓ Create Lead ↓ Заполнение UF_ECO полей ↓ Полноценный комментарий в лид ↓ Bitrix24 ↓ Существующая задача админу ↓ Работа отдела продаж

# День 1

## Цель дня

Получить:

Тестовый JSON ↓ n8n ↓ Лид в Bitrix24

## Шаг 1

Создать поля Bitrix24

Создать:

UF_ECO_SESSION_ID

UF_ECO_ENTRY_TYPE

UF_ECO_PAGE_TYPE

UF_ECO_SEGMENT

UF_ECO_COMPLEXITY

UF_ECO_PRIORITY

UF_ECO_ES_POTENTIAL

UF_ECO_ROUTE

UF_ECO_DIY_LEVEL

UF_ECO_RESPONSIBLE

UF_ECO_URGENCY

UF_ECO_OBJECT_COUNT

UF_ECO_TAGS

UF_ECO_AI_SUMMARY

UF_ECO_ADMIN_HINT

UF_ECO_SALES_HINT

UF_ECO_QUALIFIED

UF_ECO_ES_CONFIRMED

UF_ECO_ROUTE_CONFIRMED

UF_ECO_REJECT_REASON

UF_ECO_ES_SOLD

## Шаг 2

Проверить стадии лидов

NEW

IN_PROGRESS

QUALIFIED

NOT_QUALIFIED

CONVERTED

## Шаг 3

Создать новый workflow

Название:

EcoLeadBot Lead Intake

## Шаг 4

Создать Webhook

Path:

ecoleadbot-lead

Method:

POST

## Шаг 5

Отправить тестовый JSON

Убедиться:

Webhook получает данные.

## Шаг 6

Создать Validate Node

Проверять:

session_id

status

contact

answers

## Шаг 7

Создать Normalize Node

Нормализовать:

телефон

telegram

пустые поля

структуру данных

## Шаг 8

Создать Scoring Node

Рассчитывать:

complexity_score

urgency_score

es_score

diy_score

complexity

urgency

es_potential

diy_level

priority

route

tags

## Результат дня

n8n принимает payload и рассчитывает все score.

# День 2

## Цель дня

Получить:

JSON ↓ n8n ↓ Bitrix Lead

## Шаг 1

Создать Create Lead Node

Передавать:

Имя

Телефон

UTM

Все UF_ECO поля

## Шаг 2

Добавить полноценный комментарий лида

Формат:

=== EcoLeadBot ===

Приоритет: HOT

Маршрут: CONSULTATION

Потенциал ЭС: HIGH

Сложность: COMPLEX

Краткое резюме:

[summary]

Что уточнить:

[admin_hint]

Подсказка МЗС:

[sales_hint]

Ответы клиента:

- …

- …

- …

## Шаг 3

Проверить создание лида

После прохождения workflow:

Лид появляется в Bitrix.

## Шаг 4

Проверить существующий процесс

После создания лида:

Bitrix автоматически создает задачу админу.

## Шаг 5

Проверить что админ видит

Контакты

Комментарий

UF_ECO поля

## Результат дня

Полностью рабочая связка:

n8n ↓ Bitrix ↓ Задача админу

# День 3

## Цель дня

Добавить AI Summary

## Шаг 1

Подключить OpenAI

## Шаг 2

Добавить AI Summary Node

Получает:

answers

scores

tags

route

priority

## Шаг 3

Возвращает:

summary

admin_hint

sales_hint

## Шаг 4

Записывает данные:

UF_ECO_AI_SUMMARY

UF_ECO_ADMIN_HINT

UF_ECO_SALES_HINT

Комментарий лида

## Шаг 5

Проверить сценарии

DIY

Simple

Complex

High ES

## Результат дня

AI Summary работает.

# День 4

## Цель дня

Собрать Frontend MVP

## Экран 1

Тип компании

## Экран 2

Что остается после работы

## Экран 3

Кто занимается экологией

## Экран 4

Что сейчас происходит

Варианты:

Не знаем что нужно сдавать

Нужно сделать документ

Проверка или предписание

Хотим навести порядок

Пока изучаем

## Экран 5

Когда хотите решить вопрос

## Экран 6

Что было бы для вас удобнее

Варианты:

Разобраться самому

Чтобы специалист подсказал что нужно

Чтобы специалист сделал конкретный документ

Чтобы кто-то полностью занимался экологией

Пока не решили

## Mini Result

До контактов.

## Contact Form

Имя

Телефон

WhatsApp / Telegram при необходимости

Кто вы:

Собственник

Директор

Бухгалтер

ОТ

Эколог

Другое

## Отправка Webhook

В n8n.

## Результат дня

Рабочий frontend.

# День 5

## Цель дня

Пилотный запуск.

## Шаг 1

Подключить EcoLeadBot на тестовую страницу.

## Шаг 2

Отключить JivoSite на этой странице.

## Шаг 3

Пройти сценарий самостоятельно.

## Шаг 4

Проверить:

Webhook

Scoring

AI Summary

Lead

Комментарий

UF_ECO поля

Задачу админу

## Шаг 5

Подключить 1–3 страницы.

## Результат дня

Первый живой MVP.

# Метрики первых 14 дней

Показы виджета

Открытия

Начатые прохождения

Дошли до mini result

Оставили контакт

Создано лидов

Qualified

High ES

Передано МЗС

Продано услуг

Продано ЭС

# Что считать успехом

Технический успех:

Вся цепочка работает без ручного вмешательства.

Продуктовый успех:

Администратор получает больше контекста, чем сейчас.

Бизнес-успех:

CR Visitor → Lead начинает двигаться:

1,07% ↓ 2%+

# После запуска

Ничего не оптимизировать первые 14 дней.

Сначала собрать реальные данные.

Только потом:

- менять вопросы;

- менять тексты;

- менять scoring;

- менять popup;

- менять маршрутизацию.

Сначала данные. Потом улучшения.