# EcoLeadBot — Правила проекта

## Project Governance Rules v1.0

### Статус документа

УТВЕРЖДЕНО.

Документ определяет правила управления проектом EcoLeadBot, приоритет проектной документации и порядок принятия решений.

Настоящий документ является обязательным для применения при разработке, проектировании, тестировании и внесении изменений в EcoLeadBot.

# 1. Назначение документа

Цель документа — обеспечить целостность EcoLeadBot и предотвратить неконтролируемое расширение MVP.

Документ определяет:

- какие документы являются источниками истины;

- какой документ имеет приоритет;

- как принимаются изменения;

- какие ограничения действуют внутри проекта.

# 2. Принцип работы проекта

EcoLeadBot развивается по принципу:

Сначала рабочий MVP.

Затем проверка гипотез.

Затем точечные улучшения.

Только после подтверждения ценности — расширение функциональности.

# 3. Иерархия документов проекта

При возникновении противоречий применяется следующий порядок приоритета.

## Уровень 1. Scope Freeze

### Документ:

EcoLeadBot MVP Scope Freeze v1.3 FINAL + Technical Specification

Определяет:

- что входит в MVP;

- что запрещено;

- бизнес-логику;

- UX;

- маршрутизацию;

- ограничения проекта;

- критерии приемки.

Главный источник истины проекта.

## Уровень 2. Техническая реализация

### Документ:

EcoLeadBot MVP v1.3 — RAG Assistant Extension

Определяет:

- окончательный технический стек;

- архитектурные решения;

- выбор моделей;

- выбор хранилищ;

- инфраструктурные решения;

- причины выбора технологий.

Не может противоречить Scope Freeze.

## Уровень 3. Правила работы ИИ

### Документ:

Системный промпт EcoLeadBot RAG Assistant.

Определяет:

- роль AI;

- ограничения AI;

- правила ответа;

- работу с RAG;

- снижение галлюцинаций;

- сценарии отказа;

- правила перехода в консультацию.

Не может противоречить документам уровней 1 и 2.

## Уровень 4. База знаний

### Документы:

- нормативная база РФ;

- FAQ компании;

- описание услуг;

- информация о компании.

Используются только как источник фактической информации.

Не изменяют бизнес-логику проекта.

## Уровень 5. Инструкции реализации

### Документы:

- задачи Codex;

- технические инструкции;

- задачи разработчика;

- локальные решения.

Не могут изменять документы более высокого уровня.

# 4. Правило разрешения конфликтов

При обнаружении противоречий применяется следующее правило:

Документ более высокого уровня имеет приоритет над документом более низкого уровня.

Например:

если технический стек предполагает Telegram-бота,

а Scope Freeze запрещает Telegram,

то Telegram-бот не реализуется.

# 5. Порядок внесения изменений

Изменения в EcoLeadBot допускаются только после прохождения следующей проверки.

## Проверка 1

Соответствует ли изменение Scope Freeze.

## Проверка 2

Не нарушает ли изменение UX.

## Проверка 3

Не изменяет ли изменение маршрутизацию лидов.

## Проверка 4

Не создает ли изменение новые сущности.

## Проверка 5

Работает ли изменение на главную цель проекта.

## Проверка 6

Не ухудшает ли изменение основной KPI.

# 6. Главная цель проекта

Главная цель EcoLeadBot:

Рост количества клиентов на Экологическом сопровождении.

Любое изменение должно способствовать достижению данной цели либо не препятствовать ей.

# 7. Главный KPI проекта

Основной KPI проекта:

CR Visitor → Lead.

Дополнительные метрики допускаются только как вспомогательные.

# 8. Неприкосновенные правила проекта

Без отдельного согласования запрещается:

- изменять бизнес-процессы;

- изменять маршрутизацию лидов;

- исключать администратора из процесса;

- создавать новые формы захвата контактов;

- создавать новые экраны без необходимости;

- добавлять Telegram-бота;

- внедрять загрузку файлов;

- внедрять AI-анализ документов;

- внедрять AI-проверку документов;

- внедрять генерацию экологической отчетности;

- внедрять личный кабинет;

- расширять MVP за пределы Freeze.

# 9. Принцип повторного использования

При разработке EcoLeadBot действует правило:

Не создавать новую сущность, если можно использовать существующую.

Приоритет:

- использовать существующий сценарий;

- использовать существующий экран;

- использовать существующий процесс;

- использовать существующую интеграцию;

- создавать новое решение только при невозможности переиспользования.

# 10. Роль AI внутри EcoLeadBot

AI является вспомогательным инструментом.

AI может:

- помогать пользователю;

- выявлять сигналы ЭС;

- отвечать на вопросы по базе знаний;

- формировать summary.

AI не принимает окончательных решений.

# 11. Роль администратора

Все лиды EcoLeadBot без исключений проходят через администратора.

Администратор принимает окончательное решение о дальнейшей маршрутизации лида.

AI, RAG и автоматические правила являются только подсказками.

# 12. Правило MVP

При выборе между:

- более быстрым запуском;

- более красивым решением,

приоритет имеет:

более быстрый запуск рабочего решения.

При выборе между:

- новой функцией;

- завершением текущего MVP,

приоритет имеет:

завершение текущего MVP.

# 13. Зафиксированное решение

EcoLeadBot развивается через последовательные версии Freeze.

Ни одно техническое решение, идея или предложение не может противоречить утвержденным документам более высокого уровня.

Все участники проекта обязаны руководствоваться настоящими Правилами проекта при принятии решений.