EcoLeadBot MVP + RAG Assistant

Общий финансовый расчёт проекта для выпускной работы

Версия расчёта: v1.0

Объект расчёта: полный MVP EcoLeadBot, включая базовый виджет, n8n/Bitrix-интеграцию и RAG Extension.

Назначение: оценить бюджет, регулярные расходы, модель монетизации, точку безубыточности и срок окупаемости проекта.

1. Исходные данные

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Посещаемость сайта | 37 000 посетителей за 12 недель | ≈ 12 333 посетителя в месяц |
| Текущий CR Visitor → Lead | 1,07% | Исходная конверсия сайта в лид |
| Целевой CR Visitor → Lead | 2,00% | Цель MVP |
| Прирост CR | 0,93 п.п. | 2,00% − 1,07% |
| Средний чек ЭС | 80 000 ₽ / год | Экологическое сопровождение |
| Конверсия лид → клиент ЭС | 5% | Консервативная оценка |
| Стоимость часа разработки | 10 000 ₽ / час | Оценка собственного труда |

2. Состав проекта

В расчёте учитывается не только RAG Extension, а весь выпускной проект EcoLeadBot:

базовый EcoLeadBot MVP: frontend-виджет, UX-сценарии, Contact Screen, отправка данных;

n8n workflow: приём webhook, подготовка payload, передача в Bitrix24;

Bitrix24-интеграция: создание лида и передача через администратора;

RAG Extension: backend FastAPI, OpenAI Vector Store, GPT-4.1 mini, system prompt, safety rules, evaluation runner.

3. Разработка MVP

| Блок работ | Оценка часов | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Product / Scope Freeze / UX-проектирование | 15 ч | 150 000 ₽ |
| Frontend-виджет EcoLeadBot | 25 ч | 250 000 ₽ |
| n8n workflow + Bitrix24 | 20 ч | 200 000 ₽ |
| Тестирование базового MVP | 10 ч | 100 000 ₽ |
| RAG Extension | 10 ч | 100 000 ₽ |
| Evaluation runner и финальные UX-правки | 5 ч | 50 000 ₽ |
| Итого разработка | 85 ч | 850 000 ₽ |

Примечание: расчёт исходит из оценки собственного труда по ставке 10 000 ₽/час. Это не кассовый расход, если разработка выполнялась самостоятельно, но для экономической оценки проекта стоимость труда нужно учитывать.

4. Объём использования RAG

| Показатель | Расчёт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Посетители в месяц | 37 000 / 3 | ≈ 12 333 |
| Пользователи RAG | 5% от посетителей | ≈ 617 пользователей / мес |
| Запросов на пользователя | Средняя оценка | 2 запроса |
| RAG-запросов в месяц | 617 × 2 | ≈ 1 234 запроса / мес |

5. Токены и API

| Компонент RAG-запроса | Средняя оценка токенов |
| --- | --- |
| System prompt | ≈ 2 000 |
| Вопрос пользователя | ≈ 100 |
| RAG-контекст: 4–5 чанков | ≈ 4 000 |
| Ответ модели | ≈ 900 |
| Итого на 1 запрос | ≈ 7 000 токенов |

| Показатель | Расчёт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Токены в месяц | 1 234 × 7 000 | ≈ 8,6 млн токенов |
| Модель | GPT-4.1 mini | низкая стоимость для MVP |
| Оценка API | с запасом | ≈ 1 000 ₽ / мес |

6. Инфраструктура и регулярные расходы

| Компонент | Стоимость в месяц | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages | 0 ₽ | существующее размещение frontend |
| n8n | 0 ₽ | используется существующая инфраструктура |
| Bitrix24 | 0 ₽ | используется существующая CRM |
| FastAPI backend / VPS | 1 000 ₽ | размещение RAG API |
| OpenAI API | 1 000 ₽ | RAG-запросы GPT-4.1 mini + file_search |
| Резерв на прокси / тех. расходы | 1 000 ₽ | на случай геоблокировки и доп. сервисов |
| Итого регулярные расходы | 3 000 ₽ / мес | 36 000 ₽ / год |

7. Буфер 30%

Для MVP с AI-интеграцией закладывается буфер 30% на непредвиденные расходы, рост нагрузки, доработки, тестирование и инфраструктурные риски.

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка | 850 000 ₽ |
| Инфраструктура за 12 месяцев | 36 000 ₽ |
| База для буфера | 886 000 ₽ |
| Буфер 30% | 265 800 ₽ |

8. Бюджет первого года

| Статья бюджета | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка полного EcoLeadBot MVP + RAG | 850 000 ₽ |
| Инфраструктура и API за 12 месяцев | 36 000 ₽ |
| Буфер 30% | 265 800 ₽ |
| Итого бюджет первого года | 1 151 800 ₽ |

Округлённо: 1,15 млн ₽ на первый год.

9. Модель монетизации

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Это B2C, B2B или внутренний проект? | B2B-проект для привлечения клиентов компании «Экологические услуги». |
| Модель монетизации | ROI-модель. EcoLeadBot не продаётся как отдельный SaaS, а окупается через рост продаж Экологического сопровождения. |
| Цена для клиента | Средний чек ЭС: 80 000 ₽ в год. |
| Сколько клиентов нужно для окупаемости? | 1 151 800 / 80 000 = 14,4. Нужно 15 новых клиентов ЭС. |
| За сколько месяцев проект выйдет в плюс? | При достижении целевого CR — ориентировочно за 3 месяца. |

10. Точка безубыточности

| Показатель | Расчёт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Бюджет первого года | - | 1 151 800 ₽ |
| Средний чек ЭС | - | 80 000 ₽ / год |
| Клиентов для окупаемости | 1 151 800 / 80 000 | 15 клиентов |

11. Потенциальный экономический эффект

| Показатель | Расчёт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Посетители за квартал | - | 37 000 |
| Лидов при CR 1,07% | 37 000 × 1,07% | ≈ 396 лидов |
| Лидов при CR 2,00% | 37 000 × 2,00% | ≈ 740 лидов |
| Дополнительные лиды | 740 − 396 | ≈ 344 лида / квартал |
| Новые клиенты ЭС | 344 × 5% | ≈ 17 клиентов / квартал |
| Дополнительная выручка ЭС | 17 × 80 000 | ≈ 1 360 000 ₽ / годовой выручки |

12. Срок окупаемости

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Бюджет первого года | ≈ 1 151 800 ₽ |
| Потенциальный эффект за квартал | ≈ 1 360 000 ₽ годовой выручки по новым ЭС-клиентам |
| Оценочный срок окупаемости | ≈ 1 квартал / около 3 месяцев |

Важно: расчёт отражает выручку по годовым договорам ЭС, а не мгновенный денежный поток. Если оплата поступает ежемесячно, кассовая окупаемость будет зависеть от графика оплат, но управленчески проект выходит в плюс при привлечении 15 новых клиентов ЭС.

13. Итоговый вывод для выпускной работы

EcoLeadBot MVP + RAG Assistant является экономически обоснованным B2B-проектом с ROI-моделью монетизации. Проект не продаётся как отдельный SaaS, а используется внутри компании «Экологические услуги» для повышения конверсии SEO-трафика в лиды и дальнейшего роста продаж Экологического сопровождения.

Общий бюджет первого года с учётом разработки, инфраструктуры и буфера составляет около 1,15 млн ₽. Для окупаемости проекта достаточно привлечь 15 дополнительных клиентов на Экологическое сопровождение со средним годовым чеком 80 000 ₽.

При достижении целевого роста CR Visitor → Lead с 1,07% до 2% проект потенциально может дать около 344 дополнительных лидов за квартал. При конверсии лид → ЭС 5% это соответствует примерно 17 новым клиентам ЭС за квартал, что позволяет окупить проект примерно за 3 месяца.