EcoLeadBot MVP Change Log v1

Статус: УТВЕРЖДЕНО

Дата: Май 2026

Основание:

В ходе выполнения Этапа 5 (Implementation Roadmap) проведена ревизия структуры CRM Bitrix24 перед началом разработки workflow n8n.

Цель ревизии:

- убрать дублирование существующей логики Bitrix24;

- сократить количество пользовательских полей;

- оставить только поля, которые реально используются в работе или аналитике;

- сохранить соответствие Scope Freeze и MVP-принципам.

Изменение №1

Сокращение набора пользовательских полей CRM

Первоначально предполагалось создание 21 пользовательского поля EcoLeadBot.

После ревизии принято решение сократить набор до 14 полей.

Поля, исключенные из MVP

Источник входа

Причина исключения:

Используется стандартное поле Bitrix24 «Источник».

Добавляется новое значение:

EcoLeadBot

Дополнительное поле не требуется.

Тип страницы

Причина исключения:

Не используется в работе администратора и отдела продаж.

При необходимости может сохраняться:

- в комментарии лида;

- в тегах;

- в логах n8n.

Лид квалифицирован

Причина исключения:

Дублирует существующие стадии лида.

Квалификация определяется текущей воронкой CRM.

Маршрут подтвержден

Причина исключения:

Не используется в MVP.

Создает дополнительную ручную работу для администратора.

Причина отказа

Причина исключения:

В CRM уже существует стандартное поле:

«Причина отказа Лид»

Повторное поле не требуется.

Продано экологическое сопровождение

Причина исключения:

Фиксируется существующей логикой CRM.

Определяется через:

Источник = EcoLeadBot

Успешная сделка

ES в названии сделки

Дополнительное поле не требуется.

Потенциал ЭС подтвержден

Причина исключения:

Требует ручного заполнения.

Для первого MVP не используется.

Может быть добавлено после получения первых данных.

Итоговый набор полей EcoLeadBot MVP

Аналитика

- Сегмент

- Сложность кейса

- Приоритет

- Потенциал ЭС

- Маршрут

- Уровень самостоятельности

- Кто занимается экологией

- Срочность

- Количество площадок

- Теги EcoLeadBot

- ID сессии EcoLeadBot

Для работы отдела продаж

- Резюме EcoLeadBot

- Подсказка администратору

- Подсказка менеджеру

Решение по источнику лидов

Вместо отдельного пользовательского поля используется стандартное поле Bitrix24:

Источник

Добавляется новое значение:

EcoLeadBot

Правило аналитики EcoLeadBot

Основной отчет эффективности строится через связку:

Лид
→ Источник = EcoLeadBot
→ Сделка
→ Успешно реализовано
→ ES в названии сделки

Данная логика позволяет определять количество клиентов, пришедших из EcoLeadBot и купивших Экологическое сопровождение без создания дополнительных пользовательских полей.

Влияние на проектную документацию

Этап 4 (EcoLeadBot n8n Workflow Architecture FINAL) не изменяется.

Изменения относятся к этапу внедрения CRM и фиксируются отдельным документом.

Архитектура workflow остается актуальной.

Итоговое решение

Подготовка CRM Bitrix24 для MVP завершена.

Утвержден финальный набор из 14 пользовательских полей.

Дальнейшая работа продолжается согласно Этапу 5.

Следующий шаг:

Создание Webhook и базового workflow в n8n.

01.06.2026

Добавлено:

ASSIGNED_BY_ID = 13860

Причина:

Все лиды EcoLeadBot должны без исключений попадать сначала к администратору отдела продаж.

Результат:

Лид назначается Алёне Олексюк.

Задача "Квалифицировать" автоматически назначается Алёне.

Маршрут соответствует утвержденному Freeze.

n8n workflow MVP готов к переходу на frontend-интеграцию.

Ограничение: поле “Потенциал ЭС” не заполняется отдельным CRM-полем, но сохраняется в TITLE и COMMENTS.

Потенциал ЭС отображается через:

- TITLE

- COMMENTS

- AI Summary

Отдельное поле Bitrix временно отключено.